UMOWA NR ………

Zawarta w dniu … r. pomiędzy Gminą Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, zwaną dalej „Zamawiającym", reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, mgr inż. Beatę Kitę, przy kontrasygnacie Skarbnika,
 a

…………………., zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejszą umowę zawarto bez stosowania przepisów Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2026 poz. 793 ze zm.).
§ 1. 

Przedmiot umowy

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Budowa oświetlenia ulicznego” w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Kozubów na rok 2026.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniem z PGE umieszczenia opraw oświetlenia ulicznego na ich słupach oraz częściowe wykonanie/wybudowanie oświetlenia w miejscowości Kozubów.

Zakłada się dwa odcinki oświetlenia:

· Odcinek 1 od słupa nr 57 do słupa 21 o długości ok. 952 mb należy wykonać projekt oświetlenia, podwieszenie linki na istniejących słupach i uzgodnić z PGE w Busku-Zdroju;
· Odcinek nr 2 od słupa nr 1 do słupa nr 11 o długości ok. 584 mb należy wykonać projekt oświetlenia, podwieszenie linki na istniejących słupach wraz z uzgodnieniem z PGE 
Oświetlenie na obu odcinkach zgodnie z załącznikiem graficznym. Przebieg oświetlenia na działkach prywatnych).
2. W zakres opracowania wchodzi: 

· koncepcja opracowania do uzgodnienia z Zamawiającym; 

· dokumentacja projektowa niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (3 egz. do złożenia w Starostwie, 1 egz. dla Zamawiającego); 

· projekt techniczny - 2 egz.;

· opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;

· kosztorys inwestorski i nakładczy wraz ze szczegółowym przedmiarem robót;

· uzgodnienie z PGE

· uzyskanie pozwolenia na budowę (zgłoszenia robót budowlanych) jeśli wymagane;

· całość opracowania należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Przez wersję elektroniczną należy rozumieć: rysunki jako pliki w formacie edytowalnym (np. *.dwg) oraz *.pdf; tekst jako pliki w formacie edytowalnym (np. *.doc) oraz *.pdf; kosztorysy jako pliki programu kosztorysującego w formacie *.ath i *.pdf. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie należy wykonać z podziałem na rodzaje robót umożliwiające etapową realizację robót, w uzgodnieniu z Zamawiającym.).. 

3. Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac projektowych oraz propozycjach rozwiązań projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

4. Opracowanie będące przedmiotem umowy musi być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 2.

Termin realizacji

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 30.11.2026 r.
2. Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec przesunięciu tylko w uzasadnionych i odpowiednio udokumentowanych przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.2, strony ustalą nowy termin zakończenia robót w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy wykonana praca nie spełnia wymagań stawianych tego typu opracowaniom, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. 
Nie zwalnia to jednak Wykonawcy z postanowień § 8 umowy.

§ 3.

Odbiór opracowania

1. Wykonawca przedstawia do odbioru kompletne opracowanie.

2. Zamawiający po otrzymaniu opracowania - projektu przystępuje do czynności odbioru, które zakończy w terminie 7 dni podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego albo zwrotem opracowania z podaniem na piśmie przyczyn odmowy podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

3. W toku czynności odbioru Zamawiający dokonuje sprawdzenia opracowania pod względem kompletności przekazywanej dokumentacji i zgodności z umową.

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór jest protokół zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony.

5. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru wad w przekazanej części opracowania Zamawiający zażąda ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Po usunięciu wad strony przystąpią do czynności odbioru  przy odpowiednim  zastosowaniu ust. 2 – 4.

6. Odbiór opracowania nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady ujawnione po podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego, w okresie rękojmi.

§ 4.

Cena i płatności

1. Faktura za wykonany przedmiot umowy wystawiona zostanie po zakończeniu i odbiorze protokołem odbioru końcowego, podpisanym przez Wykonawcę i przedstawiciela Zamawiającego, całości robót, oraz po usunięciu ewentualnych wad w przedmiocie umowy.

2. Zapłata  wynagrodzenia za wykonane prace stanowiące przedmiot niniejszej umowy dokonana będzie przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu, a po wejściu w życie obowiązku wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-faktur (KSeF) do 30 dni od daty wystawienia faktury ustrukturyzowanej, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………….………….

3. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania i udostępniania Zamawiającemu faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-faktur zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

4. W przypadku wystąpienia awarii całkowitej KSeF w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, Strony ustalają, że Wykonawca przekaże fakturę w formie papierowej na adres pocztowy: Gminy 

5. Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, lub w formie elektronicznej (PDF) na adres: sekretariat@pinczow.com.pl

6. Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

7. W związku z wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktury będą wystawiane następująco:

Nabywca: Gmina Pińczów, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-17-61-514 (obowiązkowo należy wskazać NIP)

Odbiorca: Urząd Miejski w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 Pińczów, NIP 662-00-57-664 (obowiązkowo należy wskazać NIP)

§ 4a.

Podzielona płatność

Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (teks jednolity Dz. U. 2018 poz. 2174 ze zm.). 

2. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

3. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 2 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 5. 

Obowiązki Zamawiającego

1. Przekazanie niezbędnych danych i materiałów pomocnych w wykonaniu opracowania, a będących w posiadaniu Zamawiającego.

2. Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia.

§ 6.

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustalonym terminem, obowiązującymi przepisami, a w szczególności z Ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2026. poz. 524 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225); Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 poz. 2454); Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458);

2. Opracowanie winno:

1) być kompletne z punktu widzenia celu któremu ma służyć,

2) zawierać rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną,

3) zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia,

4) przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

5) zachowywać zgodność z obowiązującymi przepisami.

3. Ustalenie z Zamawiającym projektowanych rozwiązań technicznych i zakresów.

4. Złożenie oświadczenia o kompletności i prawidłowości wykonanych prac,

5. Terminowe, w ramach wynagrodzenia umownego, usunięcie ewentualnych usterek opracowania,

6. W przypadku wystąpienia rozbieżności między poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tych rozbieżności w celu uzyskania spójności wszystkich elementów dokumentacji. 

7. W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca łącznie z przekazaną dokumentacją, przenosie na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji projektowej.

§ 7.

Gwarancje i rękojmia

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty  sporządzenia i podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu zdawczo odbiorczego końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących wadach.

3. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi strony ustalają na 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. Za wadę uznaje się ujawnienie, iż opracowanie lub jego elementy uniemożliwiają wykorzystanie opracowania  w całości lub w części na cel któremu miały służyć.

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć je nieodpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenie innemu Podmiotowi) na koszt Wykonawcy bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Zlecenie zastępczego usunięcia wad nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar umownych, o których mowa w § 8 ust.2 lit. c z tym zastrzeżeniem, że kary umowne nalicza się do dnia usunięcia wad.

§ 8.

Kary umowne

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia za niezrealizowaną część umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary:

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego;

b) za opóźnienie w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1 % wartości umownego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

c)  opóźnienia w usunięciu wad w okresie rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych i ich potrącenia z  faktury Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

4. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej straty, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks Cywilny.

§ 9.

Prawa autorskie

1. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do opracowań wykonanych w ramach umowy.

2. W ramach nabytych praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) przekazać  opracowania  lub ich dowolną część (kopie) innym podmiotom  jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych;

b) przekazać opracowanie wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na roboty wykonawcze, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

c) przekazać opracowanie wykonawcom robót wykonawczych jako podstawę dla wykonania robót budowlanych;

d) wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

e) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych;

f)   zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

§ 10.

Postanowienia końcowe

1. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu odszkodowanie za wady w budowie i poniesiony przez niego koszty, jeśli wada powstała na skutek błędu w projekcie.

2. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego.

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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